2026年度中心城区停车场

地面应急维修工程项目

# 施 工 合 同

甲方：

乙方：

2026年度中心城区停车场

地面应急维修工程项目施工合同

发包方：                       (以下简称甲方)

承包方：                       (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《保障农民工工资支付条例》等法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用原则，就甲方2026年度永州市中心城区停车场地面应急维修工程施工事项协商一致，订立本合同。乙方承诺具备路面维修施工相应资质，资质文件作为本合同附件。

一、工程概况

1. 项目名称：2026年度中心城区停车场地面应急维修工程项目

2. 合同期限：    年   月   日至   年   月   日，或本合同项下乙方已完成工程量金额将达到人民币29.8万元时，甲方即不再安排乙方承包本合同项下施工项目，本合同中止，甲方按照本合同约定与乙方进行工程结算，前述条件以先达到的为准。

3. 项目地址：永州市冷水滩区内甲方管理或指定停车场等区域的地点。

4. 项目要求：符合相关地面施工和质保要求。

4.1 承包范围：甲方交办乙方的各项地面破损应急维修、零星维修项目。

4.2 承包方式：包工、包料、包机械、包安全文明施工、包出入口钢板铺设拆除、包垃圾清运、包保险、包整改、包6个月质保，所有费用全部综合包干；本合同全部工程含税结算总价上限为29.8万元，除本合同明确约定外，甲方无需支付任何其他费用。单项工程质保期6个月，质保期最长不超过12个月。乙方仅可凭甲方微信、书面或现场正式派单开展维修施工，无甲方有效派单产生的工程量，甲方不予计量、不予支付工程款；乙方明知累计工程款即将达到29.8万元仍擅自施工产生的超额工程量，全部费用由乙方自行承担，甲方无付款义务。合同中止或到期后 3日内，乙方须完成全部施工场地清理、全套维修签证、影像、验收资料移交，未移交完毕的，甲方有权暂缓支付剩余全部工程款。

4.3 结算方式：乙方每完成一项地面维修的当天或3个工作日内，必须提交施工影像及审批单等向甲方申报计量审批，否则甲方有权不予计量，且由此造成的损失与责任均由乙方承担；原则上，甲乙双方每两个月计量一次。乙方须提前向甲方提供计量审批资料，并开具税率为6%的合规增值税专用发票，供甲方办理申报手续。由甲方向乙方核付已计量工程价款的80%，工程竣工验收合格后付至95%，剩余5%作为工程质量保证金，质保期满无质量问题无息返还；其中，麻石地砖面维修的工程结算金额≤甲方签证、验收合格工程量（m²）×乙方中标价（     元/平方米）；11cm零星沥青路段维修的工程结算金额≤甲方签证、验收合格工程量（m²）×乙方中标价（220元/平方米）；22cm零星混凝土路段维修的工程结算金额≤甲方签证、验收合格工程量（m²）×乙方中标价（185元/平方米）；年度内若本项目结算总价款达到或超过29.8万元，按29.8万元（含税）包干。每次结算工程款前，乙方需向甲方提供足额有效的6%税率增值税专用发票。年度最终结算总价款以集团公司审定为准，项目总价款不得高于29.8万元。

4.4 其他要求：

(1)乙方负责保证其施工及相关区域的环境整洁与安全，若因乙方施工导致上述区域内出现不整洁或安全等问题引起的一切罚款与损失均由乙方承担。若因此导致甲方被投诉、处罚、被起诉的，乙方应赔偿甲方全部损失（包括但不限于甲方为此支付的诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、罚款、赔 偿款等全部款项），并按29.8万的30%向甲方支付违约金。

(2)工程工期：乙方接到甲方（含电话、微信、以及现场安排）交办的维修工程任务后，最晚应当于24小时内进场实施工程施工，48小时内完成工程施工，72小时内完成工程养护工作、开放路面；若维修位置为停车场出入口区域，乙方须全程自行出资铺设厚度3-5毫米的合格钢板，并做好防护、警示措施，保障出入口正常通行及停车场正常收费运营。钢板铺设、维护、拆除及场地复原的全部费用包含在综合包干单价内，甲方不另行计价。因乙方钢板铺设不规范导致停车场停运、无法收费或引发安全、经济损失的，所有责任及费用由乙方全额承担。乙方明确本工程项目负责人：       ，联系电话：        ，身份证号：               。

(3)未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下权利和义务部分或全部转让给第三方。

(4)乙方负责出资实施本项目的建设，确保质量与安全，但不得以所谓“背靠背”等任何理由拖欠施工人员（农民工）工资，否则由此造成的一切债权债务纠纷、责任、损失或费用均由乙方承担，且与甲方无关。

（5）乙方不履行协议约定、履行不适当的，或因乙方违反协议约定、履行不适当，导致甲方损失、涉诉、被处罚的，需向甲方支付合同约定总价款的30%作为违约金，并赔偿甲方全部损失（包括但不限于甲方为此支付的罚款、赔偿、诉讼费、律师费、保全费、评估费、鉴定费、误工费等费用）。

二 、质量要求和安全

- 质量要求

(1)乙方应当根据甲方安排的工程量情况，及时安排足量的熟练的施工人员负责合格完成甲方安排各项地面维修等有关工程，确保按期保质完成工程。

(2)各分项工程包干范围及施工专项标准：

麻石地砖修复：全费用含税包干，包含旧砖拆除、基层清理找平、垫层施工、麻石铺贴、填缝、废渣清运、人工、辅材机械及安全文明施工等全部工序。施工标准：新麻石板匹配场内原有规格参数，厚度≥2.7cm，按车行道标准铺设；水泥砂浆垫层常规厚度10cm，特殊工况经甲方核定后最低不低于5cm；完工后围挡养护不少于48小时。

11cm零星沥青路段维修：全费用含税包干，包含旧路面切割铣刨、基层清理、粘层油铺设、11cm厚国标速干沥青摊铺压实、废料清运、现场保洁、人工机械及安全文明施工等全部工序。施工标准：采用国标速干沥青混合料，可快速开放交通；按车行道标准施工，路面压实充分、新旧路面衔接平顺，无坑洼、松散等质量缺陷。

22cm零星混凝土路段维修：全费用含税包干，包含旧路面破碎拆除、基层清理夯实、22cm厚C30商品混凝土浇筑、振捣收光、切缝、养护、垃圾清运、人工机械及安全文明施工等全部工序。施工标准：采用C30商品混凝土，满足车行道承重要求，浇筑厚度≥22cm；基层夯实密实，规范切割伸缩缝预防开裂；围挡养护不少于7天，养护期间禁止车辆碾压，完工路面平整坚固，无裂缝、起砂、空鼓问题。

(3)乙方施工材料进场，应报甲方检验合格后方可用于项目中。隐蔽工程开始前必须通知甲方现场检查，完工后按合同约定务必及时通知甲方审核计量。

2. 安全

(1)乙方应按国家相关法律法规、安全规范等组织实施，严格做好安全、文明施工，项目实施过程中的一切安全责任均由乙方负责、与甲方无关，若因此造成任何人员伤亡或财产损失的，由乙方自行承担全部责任与费用，乙方或乙方相关人员发生任何安全事故或意外的，由乙方自行承担全部责任与费用。

(2)乙方在甲方有关区域施工时，应严格遵守各项法律法规和甲方有关管理要求，若有违反，乙方应当承担全部责任与赔偿。

(3)若由此导致甲方被投诉、处罚、被起诉的，乙方应赔偿甲方全部损失(包括但不限于甲方为此支付的诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、罚款、赔偿款等全部款项), 并按29.8万的30%向甲方支付违约金。

三、项目验收和质量保证

1. 项目验收

维修工程完工，乙方应当日或3个工作日内备齐施工佐证、签证单等各项签证资料向甲方申请计量签证，甲方收到乙方申请后应在5个工作日内组织计量签证，若对维修工程计量时发现存在质量等问题的，乙方应立即免费整改好后再申请进行签证计量工作，同时应承担施工进度延期责任与赔偿。

- 2. 双方完成维修工程的计量或验收后，如在合同约定质保有效期内发现乙方施工质量问题的事项，乙方均应立即免费维修好，否则应承担赔偿责任。

- 3. 本合同项下的工程质保期为6个月，以单项工程施工完成验收、开放使用之日为质保期起始日，若质保修期内出现施工质量问题的均由乙方免费重新维修好，且重新计算质保期起始日。

四、违约责任

1. 质量违约

(1)本合同项目经验收质量不符合要求的，乙方应当进行修补、重做或者其他补救措施，进行补救措施后质量仍不符合要求的，甲方不予支付相应工程款，乙方应赔偿甲方全部损失（包括但不限于甲方为此支付的诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、罚款、赔偿款等全部款项），并按29.8万的30%向甲方支付违约金。

(2)若甲方在乙方工程施工期间或工程质保期内发现质量问题的，乙方均应在72小时内维修好。若乙方对甲方安排的维修事项或发现质量问题逾期不维修的，甲方均有权立即另行委托第三方进行维修，由此发生的一切费用与责任由乙方承担，且甲方有权从应付给乙方的款项中直接扣除、另行支付给第三方。

2. 工期违约

(1)本合同工期以甲方现场、电话、微信或书面通知为准。

(2)若甲方在乙方工程施工期间或工程质保期内发现质量问题的，在合同约定的时限内未实施或未完成维修工程的，每延迟一天由乙方按200元的标准向甲方支付违约金，若乙方未按约定支付违约金的，甲方有权从应付乙方的合同款项中直接扣出有关违约金。

(3)因乙方原因造成工程延误超过7日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿甲方因此产生的损失（包括但不限于甲方为此支付的诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、误工费、罚款、赔偿 款等全部款项）。

(4)因乙方未履行本合同义务导致工期延误或解除合同所造成的损失与责任均由乙方自行承担；因乙方未履行本合同义务给甲方造成损失的，由乙方承担甲方损失并赔偿。

五、争议解决

甲方和乙方在履行合同时发生争议，应友好协商解决，若当事人不愿协商或者调解不成的，可向本项目所在地人民法院诉讼解决。

六、其它

1. 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

2. 如合同一方提出合同变更，应提前7天以书面形式通知另外一方，经双方认可后，须形成书面补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

- 3. 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

附件：1.分项单价明细表

2.乙方施工资质复印件

3.安全文明施工承诺书

4.农民工工资支付承诺书

- (以下无正文)

甲方（盖章）:                    乙方（盖章）:

法定代表人或委托代理人（签字）:    法定代表人或委托代理人（签字）:

年    月   日